附件6

合肥市轨道交通工程质量安全

监督执法检查工作方案

# 为贯彻落实《住房和城乡建设部办公厅关于组织开展全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查的通知》（建办质函〔2019〕282号）和安徽省住建厅《关于组织开展住房和城乡建设领域安全生产隐患大排查的紧急通知》（建质函〔2019〕1059号）要求，深入开展工程质量安全提升行动和建筑施工安全专项治理行动，做好迎接本次全国建筑市场和工程质量安全监督执法检查的准备工作，市城乡建设局将于近期组织开展全市轨道交通工程质量安全监督执法检查，制定检查方案如下:

一、检查范围

合肥市在建城市轨道交通工程。

二、检查内容

（一）工程质量安全提升行动和建筑施工安全专项治理行动部署及开展情况，落实工程质量安全手册制度情况。

（二）受检工程企业、项目质量安全保证体系建立情况，执行工程质量安全手册情况，工程实体质量安全情况，建设、勘察、设计、施工、监理、质量检测、第三方监测、施工图审查等有关单位、项目负责人及从业人员执行有关法律法规和工程建设强制性标准、落实质量安全责任情况。

（三）安全风险管理和隐患排查治理工作开展情况，关键节点施工前安全条件核查情况，盾构施工安全管控情况，质量安全标准化管理以及应急管理等情况。

三、检查依据

1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；

2、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）；

3、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质〔2010〕5号）；

4、《关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知》（建办质〔2017〕68号）；

5、《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质〔2017〕137号）；

6、其它相关法律、法规及规范。

四、检查方式、时间安排及工作要求

（一）企业自查阶段。时间为2019年6月20日至6月30日。各建设、勘察、设计、施工、监理、质量检测、第三方监测、施工图审查等参建单位要结合本次检查的内容，制定专项自查整改工作方案，进行全面自查自纠。各单位应及时将自查整改情况存档、备查。

（二）监督执法检查阶段。时间为2019年7月1日至7月20日。市城乡建设局将对合肥市在建城市轨道交通工程，采取“双随机、一公开”、“四不两直”的方式进行监督抽查，对存在严重违法违规行为或重大质量安全隐患的项目，将依照有关法律法规进行查处。

（三）整改提升阶段。时间为2019年7月21日至9月。各参建单位要成立公司层级的迎检工作组，根据本次执法检查反馈的问题，举一反三，全面排查梳理各项目存在的质量安全问题，采取有效措施，认真落实整改，进一步提高质量安全管理水平，以崭新的面貌迎接住建部检查组的到来。